RAG 个人网站项目需求文档

1. 项目概述

1.1 项目定位

打造一款集 个人作品集 、 技术博客 、 AI 私有知识库 于一体的三合一前沿个人官网。

1.2 开发节奏

- 一期 ：完成基础网站功能（博客、作品集、主题切换等）

- 二期 ：接入 RAG 能力（知识库、问答、向量库、LLM 调用）

1.3 设计风格

- 视觉风格 ：玻璃拟态（Glassmorphism）、毛玻璃质感、科技深色基调

- 动效要求 ：高流畅度动效、原创高设计感定制布局

- 响应式 ：完美兼容移动端、平板、桌面端

2. 技术栈

分类 技术 版本 前端框架 Vue 3.4.0+ 构建工具 Vite 5.0.0+ 语言 TypeScript 5.3.0+ CSS 框架 Tailwind CSS 3.4.0+ 状态管理 Pinia 2.1.0+ 路由 Vue Router 4.2.0+ Markdown marked 11.0.0+ HTTP 客户端 Axios 1.6.0+ 后端框架 FastAPI 0.109.2+ 数据库 MySQL 8.0+ ORM SQLAlchemy 2.0.23+

3. 功能需求

3.1 P0 基础核心（一期必做）

功能模块 需求描述 状态 官网首页 Hero 区域、技术栈展示、最新博客、精选项目 ✅ 路由架构 完整的页面路由配置 ✅ 响应式布局 移动端、平板、桌面端适配 ✅ UI 视觉动效 玻璃拟态、毛玻璃质感、流畅动画 ✅ RAG 入口预留 预留 RAG 功能页面插槽 ✅

3.2 P1 一期必做

功能模块 需求描述 状态 技术博客 Markdown 渲染、博客列表、详情页 ✅ 项目作品集 项目列表、详情页、技术栈展示 ✅ 主题切换 明暗主题切换、本地存储 ✅ 页面导航 导航栏、页脚、面包屑 ✅

3.3 P2 二期扩展

功能模块 需求描述 状态 RAG 问答 基于向量数据库的智能问答 ⏳ 知识库管理 多知识库分组、文档上传 ⏳ AI 聊天助手 多轮对话、上下文理解 ⏳ 用户系统 用户注册、登录、权限管理 ⏳ 数据统计 访问量统计、分析面板 ⏳ 多语言支持 中英文切换 ⏳

4. 页面结构

├── /                    # 首页

├── /blog                # 博客列表页

├── /blog/{slug}         # 博客详情页

├── /projects            # 项目作品集列表页

├── /projects/{id}       # 项目详情页

├── /about               # 关于页

└── /rag                 # RAG 入口页（预留）

5. 数据库设计

5.1 核心业务表

表名 说明 核心字段 blogs 博客文章表 id, title, slug, content, tags, created_at, views projects 项目作品集表 id, name, description, status, techs, features

5.2 RAG 预留表

表名 说明 核心字段 knowledge_bases 知识库表 id, name, description, is_default documents 文档表 id, knowledge_base_id, filename, file_type document_chunks 文档分片表 id, document_id, content, embedding rag_conversations 对话记录表 id, user_query, answer, sources

6. API 接口设计

6.1 博客接口

方法 路径 说明 GET /api/blogs 获取博客列表 GET /api/blogs/{slug} 获取博客详情

6.2 项目接口

方法 路径 说明 GET /api/projects 获取项目列表 GET /api/projects/{id} 获取项目详情

6.3 RAG 接口（预留）

方法 路径 说明 POST /api/rag/query RAG 问答接口（二期实现）

7. SEO 优化

优化项 说明 Meta 标签 自动生成页面标题、描述 Open Graph 社交分享优化 Twitter Card Twitter 卡片支持 JSON-LD 结构化数据标记 Sitemap.xml 站点地图 robots.txt 爬虫配置

8. 交付物

交付物 说明 前端代码 Vue3 + Vite + Tailwind CSS 后端代码 FastAPI + SQLAlchemy 数据库脚本 MySQL 建表脚本 开发文档 环境搭建、依赖安装指南 API 文档 Swagger UI 自动生成

9. 项目目录结构

SelfWebsite/

├── frontend/                    # 前端项目

│   ├── src/

│   │   ├── components/         # 公共组件

│   │   ├── views/              # 页面视图

│   │   ├── router/             # 路由配置

│   │   ├── stores/             # 状态管理

│   │   └── assets/             # 静态资源

│   ├── package.json

│   ├── vite.config.ts

│   └── tailwind.config.js

├── backend/                    # 后端项目

│   ├── core/                   # 核心配置

│   ├── routers/                # API 路由

│   ├── models/                 # 数据库模型

│   ├── schemas/                # 数据模型

│   ├── services/               # 业务服务

│   ├── main.py                 # 应用入口

│   └── requirements.txt

├── docs/                       # 文档

│   ├── README.md

│   └── DEVELOPMENT.md

└── SPEC.md                     # 项目规格文档

10. 扩展预留

10.1 RAG 能力扩展点

- 文档分片接口

- Embedding 向量生成

- Qdrant 向量库集成

- DeepSeek-V4 LLM 调用

- 多模态文档解析

10.2 架构扩展点

- 用户认证系统

- 权限管理模块

- 数据统计分析

- 多语言国际化
文档版本 ：v1.0
创建日期 ：2026-05-08
适用阶段 ：一期开发